浙江省电力建设工程保证施工安全

措施备案办理服务指南

（试行）

2020年1月

国家能源局浙江监管办公室

目 录

一、法规依据	4

二、备案范围	4

三、备案内容	4

四、备案流程	8

五、联系方式	10

附件1-1：电力建设工程保证施工安全措施备案申请表（多个工程）	12

附件1-2：电力建设工程保证施工安全措施备案申请表（单个工程）	14

附件2：电力建设工程保证施工安全措施备案信息表	15

附件3：电力建设工程保证施工安全措施备案材料汇总表	17

附件3-1：建设单位安全规章制度清单	18

附件3-2：监理单位安全规章制度清单	19

附件3-3：施工单位安全规章制度清单	20

附件3-4：应急预案清单	22

附件4：电力建设工程保证施工安全措施备案审查标准	24

附件5-1：电力建设工程保证施工安全措施备案登记表（多个工程）	28

附件5-2：电力建设工程保证施工安全措施备案登记表（单个工程）	30

一、法规依据

电力建设工程保证施工安全措施备案主要法规依据如下：

（一）《电力监管条例》（国务院令第432号）

（二）《电力安全生产监督管理办法》（国家发展改革委令第21号）

（三）《电力建设工程施工安全生产监督管理办法》（国家发展改革委令第28号）

（三）《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）》（电监安全〔2012〕39号）

二、备案范围

我办监管范围内的电力建设工程，包括火电、水电、核电（除核岛外）、风电、太阳能发电等发电建设工程，输电、配电等电网建设工程，及其他电力设施建设工程。

三、备案内容

保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容，具体如下：

（一）项目核准

1.项目核准文件

（二）质量监督

1.质量监督注册证书

（三）开工报告

1.施工许可证

2.开工报审表

3.开工报告

（四）安全组织体系

1.业主项目部成立文件

2.监理项目部成立文件

3.施工项目部成立文件

4.安全组织机构成立文件

（五）安全管理措施

1.建设管理策划文件

（六）安全投入

1.工程施工合同

2.安全生产费用提取和使用计划

（七）安全规章制度

1.建设单位安全规章制度，包括但不限于：

- 安全生产委员会工作制度

- 安全责任制度

- 安全教育培训制度

- 安全工作例会制度

- 施工分包安全管理制度

- 安全检查工作制度

- 隐患排查治理管理制度

- 交通安全、消防保卫管理制度

- 安全信息管理制度

- 安全考核制度

- 事故调查、处理、统计、报告制度

2.监理单位安全规章制度，包括但不限于：

- 安全责任制度

- 安全教育培训制度

- 安全工作例会制度

- 安全审查备案制度

- 安全检查、巡视和旁站工作制度

- 隐患排查治理管理制度

- 交通安全管理制度

- 应急预案与响应制度

- 安全信息管理制度

3.施工单位安全规章制度，包括但不限于：

- 安全生产委员会工作制度

- 安全责任制度

- 安全教育培训制度

- 安全工作例会制度

- 施工分包安全管理制度

- 安全施工措施交底制度

- 安全施工作业票管理制度

- 文明施工管理制度

- 施工机械、工器具安全管理制度

- 脚手架搭拆、使用管理制度

- 临时用电管理制度

- 消防保卫管理制度

- 交通安全管理制度

- 安全检查制度

- 隐患排查治理管理制度

- 安全考核制度

- 特种作业人员管理制度

- 危险物品及重大危险源管理制度

- 现场安全设施和防护用品管理制度

- 应急管理制度

- 职业健康管理制度

- 事故调查、处理、统计、报告制度

（八）施工组织方案

1.工程组织设计报审表

2.工程组织设计

3.重大施工方案报审表

4.重大施工方案

5.监理规划报审表

6.监理规划

7.监理实施细则

（九）应急预案

需要备案的应急预案包括：突发事件综合应急预案和专项应急预案。

1.突发事件综合应急预案

2.专项应急预案，包括但不限于：

- 人身伤亡事故专项应急预案

- 垮（坍）塌事故专项应急预案

- 火灾、爆炸事故专项应急预案

- 触电事故专项应急预案

- 机械设备突发事件专项应急预案

- 食物中毒专项应急预案

- 环境污染事件专项应急预案

- 恶劣天气专项应急预案

- 急性传染病专项应急预案

- 交通事故专项应急预案

- 地质灾害专项应急预案

- 洪水灾害专项应急预案

四、备案流程

电力建设工程保证施工安全措施备案工作分为备案申请、备案审查、备案通过、备案材料归档四个步骤。

（一）备案申请

建设单位应在建设工程开工报告批准之日起15日内，向我办申请保证施工安全措施备案，并提交以下材料（电子版扫描件，需盖章）：

1.电力建设工程保证施工安全措施备案申请表（附件1）

2.电力建设工程保证施工安全措施备案信息表（附件2）

3.电力建设工程保证施工安全措施备案材料汇总表（附件3）

4.附件3中列举的所有材料内容

5.建设单位安全规章制度清单（附件3-1）

6.监理单位安全规章制度清单（附件3-2）

7.施工单位安全规章制度清单（附件3-3）

8.应急预案清单（附件3-4）

（二）备案审查

1.我办按照施工安全措施备案审查标准（附件4），审查备案申请材料。

2.如材料不全或不符合要求，在10个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容。申请材料齐全，符合要求或者按照要求全部补齐的，自收到申请材料或者全部补齐材料之日起即为受理。

3.我办自受理备案申请之日起15个工作日内提出审查意见，决定是否准予备案登记。

对于予以备案登记的，我办通知申请单位，并说明需要报送的材料；对于不予以备案登记的，要求企业完善后重新备案。

（三）备案通过

我办向通过备案审查的电力企业出具《电力建设工程保证施工安全措施备案登记表》（附件5）。

《电力建设工程保证施工安全措施备案登记表》一式两份，由我办和电力企业分别存档。

（四）备案材料归档

1.我办将电力建设工程保证施工安全措施报备材料及《电力建设工程保证施工安全措施备案登记表》存档。

2.电力企业收到《电力建设工程保证施工安全措施备案登记表》后存档，并将备案相关材料上传至“电力建设安全生产监管平台”。

五、联系方式

主办处室：国家能源局浙江监管办公室电力安全监管处

办公地址：杭州市西湖区黄龙路8号浙江电力生产调度大楼7楼

咨询电话：0571-51102769

邮箱： aqzjb@nea.gov.cn

传真：0571-51102744

附件：1-1.电力建设工程保证施工安全措施备案申请表  （多个工程）

1-2.电力建设工程保证施工安全措施备案申请表（单个工程）

2.电力建设工程保证施工安全措施备案信息表

3.电力建设工程保证施工安全措施备案材料汇总表

3-1.建设单位安全规章制度清单

3-2.监理单位安全规章制度清单

3-3.施工单位安全规章制度清单

3-4.应急预案清单

4.电力建设工程保证施工安全措施备案审查标准

5-1.电力建设工程保证施工安全措施备案登记表（多个工程）

5-2.电力建设工程保证施工安全措施备案登记表（单个工程）

附件1-1：电力建设工程保证施工安全措施备案申请表（多个工程）

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 国家能源局浙江监管办公室： Error: Reference source not found 我公司已经对“**工程”等*项工程（清单详见附表）的“电力建设工程保证施工安全措施备案材料”进行内部审查，结果符合要求，特申请予以报备。 附表：电力建设工程保证施工安全措施备案信息汇总表 **公司（盖章） ****年**月**日 |  |  |  |

注：本表适用于多个工程统一备案。

附表：

电力建设工程保证施工安全措施备案信息汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设管理单位 | 建设地点 | 项目类型（电网、电源） | 项目类别（新建、扩建等） | 电压等级（千伏） | 建设规模 | 核准情况（核准单位、文号、日期） | 开工报告审批情况（审批单位、时间） | 开工时间 | 计划投产时间 | 质量监督情况（注册机构、时间、注册号） | 总包单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请在另附Excel表格中填写。

附件1-2：电力建设工程保证施工安全措施备案申请表（单个工程）

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 国家能源局浙江监管办公室： Error: Reference source not found 我公司已经对“**工程”的“电力建设工程保证施工安全措施备案材料”进行内部审查，结果符合要求，特申请予以报备。 **公司（盖章） ****年**月**日 |  |  |  |

注：本表适用于单个工程备案。

附件2：电力建设工程保证施工安全措施备案信息表

单位：

| 填写项目 |  |  | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  | XXX工程（项目名称，与审批核准文件一致） |
|  | 项目类别 |  | 新建、扩建、拆除按实际填写 |
|  | 建设规模 |  | 线路（电压等级及长度），变电站（电压等级及变电容量），发电项目（装机容量及接入电网的最高电压等级） |
|  | 项目工期 |  | XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 |
|  | 建设地点 |  | 按实际填写 |
|  | 项目审批核准情况 |  | 项目审批核准单位、文号及日期 |
|  | 质量监督手续办理情况 |  | XXXX年XX月XX日在XX机构办理质量监督注册手续 |
|  | 开工报告审批情况 |  | 施工许可证，施工合同（安全部分）或安全协议；开工报告于XXXX年XX月XX日经XX批准，批准开工的日期是XXXX年XX月XX日 |
| 电力工程建设（管理）单位基本情况 | 单位名称 |  | XXX |
|  | 通信地址 |  | 按实际填写 |
|  | 上级管理单位 |  | 按实际填写 |
|  | 项目负责人及联系方式 |  | XXX，电话XXX |
|  | 项目安全负责人及联系方式 |  | XXX，电话XXX |
| 参建单位情况 | 工程总承包单位 |  | XXX（实行工程总承包的项目填写） |
|  | 勘查设计单位 | 单位一 | 单位名称及负责的标段（设计范围） |
|  |  | 单位二 | 单位名称及负责的标段（设计范围） |
|  | 监理单位 | 单位一 | 单位名称及负责的标段（监理范围） |
|  |  | 单位二 | 单位名称及负责的标段（监理范围） |
|  | 施工单位 | 单位一 | 单位名称及负责的标段（施工范围） |
|  |  | 单位二 | 单位名称及负责的标段（施工范围） |
| 保证施工安全的措施 | 安全组织体系 |  | 是否建立项目安全生产组织机构 |
|  | 安全管理措施 |  | 项目建设单位发布的安全生产管理机制、监督检查和隐患排查治理机制、应急响应和事故处置机制的文件。 |
|  | 安全投入 |  | - 工程概算中安全生产费用是否单独列支，费用金额是否符合规定 - 是否制定发布了安全生产费用使用管理制度 |
|  | 规章制度 |  | 项目安全生产规章制度建立情况 |
|  | 施工组织方案 |  | 是否编制施工组织方案并按规定进行审批发布；项目安全监理规划或实施细则 |
|  | 应急预案 |  | 项目工程主要危险因素分析；是否编制项目应急预案并按规定进行审批发布 |
| 建设单位承诺： - 本电力建设工程备案项目信息表填写内容及提交的相关文件是真实的； - 本工程开工条件已具备齐全，保证施工安全的措施已经全部落实到位； - 本工程参建单位的资质已经经过审查确认符合要求； - 本单位已识别和知悉国家有关电力建设工程安全生产相关法律、法规、规章制度要求，并认真贯彻执行。 建设单位（印章） ****年**月**日 |  |  |  |
| 单位负责人： 填报人： 联系电话： |  |  |  |
| 上级单位（或部门）审核意见： |  |  |  |

附件3：电力建设工程保证施工安全措施备案材料汇总表

项目名称：

| 项目 | 材料内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目核准 | 项目核准文件 |  |  |
| 质量监督 | 质量监督注册证书 |  |  |
| 开工报告 | 施工许可证 |  |  |
|  | 开工报审表 |  |  |
|  | 开工报告 |  |  |
| 安全组织体系 | 业主项目部成立文件 |  |  |
|  | 监理项目部成立文件 |  |  |
|  | 施工项目部成立文件 |  |  |
|  | 安全组织机构成立文件 |  |  |
| 安全管理措施 | 建设管理策划文件 |  |  |
| 安全投入 | 工程施工合同 |  |  |
|  | 安全生产费用提取和使用计划 |  |  |
| 施工组织方案 | 工程组织设计报审表 |  |  |
|  | 工程组织设计 |  |  |
|  | 重大施工方案报审表 |  |  |
|  | 重大施工方案 |  |  |
|  | 监理规划报审表 |  |  |
|  | 监理规划 |  |  |
|  | 监理实施细则 |  |  |

附件3-1：建设单位安全规章制度清单

建设单位：（盖章）

| 序号 | 必备制度类型 | 本企业对应制度名称 | 批准人 | 批准时间 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产委员会工作制度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全责任制度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育培训制度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全工作例会制度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工分包安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全检查工作制度 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐患排查治理管理制度 |  |  |  |  |  |
| 8 | 交通安全、消防保卫管理制度 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全信息管理制度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全考核制度 |  |  |  |  |  |
| 11 | 事故调查、处理、统计、报告制度 |  |  |  |  |  |

附件3-2：监理单位安全规章制度清单

监理单位：（盖章）

| 序号 | 必备制度类型 | 本企业对应制度名称 | 批准人 | 批准时间 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全责任制度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全教育培训制度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全工作例会制度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全审查备案制度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全检查、巡视和旁站工作制度 |  |  |  |  |  |
| 6 | 隐患排查治理管理制度 |  |  |  |  |  |
| 7 | 交通安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急预案与响应制度 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全信息管理制度 |  |  |  |  |  |

附件3-3：施工单位安全规章制度清单

施工单位：（盖章）

| 序号 | 必备制度类型 | 本企业对应制度名称 | 批准人 | 批准时间 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产委员会工作制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 2 | 安全责任制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 3 | 安全教育培训制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 4 | 安全工作例会制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 5 | 施工分包安全管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 6 | 安全施工措施交底制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 7 | 安全施工作业票管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 8 | 文明施工管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 9 | 施工机械、工器具安全管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 10 | 脚手架搭拆、使用管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 11 | 临时用电管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 12 | 消防保卫管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 13 | 交通安全管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 14 | 安全检查制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 15 | 隐患排查治理管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 16 | 安全考核制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 17 | 特种作业人员管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 18 | 危险物品及重大危险源管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 19 | 现场安全设施和防护用品管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 20 | 应急管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 21 | 职业健康管理制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 22 | 事故调查、处理、统计、报告制度 |  |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |

附件3-4：应急预案清单

建设单位：（盖章）

| 序号 | 应急预案名称 | 批准人 | 批准时间 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 2 | 人身伤亡事故专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 3 | 垮（坍）塌事故专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 4 | 火灾、爆炸事故专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 5 | 触电事故专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 6 | 机械设备突发事件专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 7 | 食物中毒专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 8 | 环境污染事件专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 9 | 恶劣天气专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 10 | 急性传染病专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 11 | 交通事故专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 12 | 地质灾害专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |
| 13 | 洪水灾害专项应急预案 |  | ****年**月**日 |  | ****年**月**日 |

附件4：电力建设工程保证施工安全措施备案审查标准

| 审查项目 | 审查内容 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目核准 | 项目核准文件 | 已提交项目核准文件 |  |
|  |  | 项目核准文件中的建设内容和规模与实际一致 |  |
|  |  | 核准文件在有效期内 |  |
| 质量监督 | 质量监督注册证书 | 已提交质量监督注册证书 |  |
| 开工报告 | 施工许可证 | 已提交施工许可证 |  |
|  | 开工报审表 | 已提交开工报审表 |  |
|  |  | 开工报审表经监理单位、建设单位、上级管理单位审批盖章 |  |
|  | 开工报告 | 已提交开工报告 |  |
|  |  | 开工报告经监理单位、建设单位审批盖章 |  |
| 安全组织体系 | 业主项目部成立文件 | 已提交业主项目部成立文件 | 文件需经盖章有效 |
|  | 监理项目部成立文件 | 已提交监理项目部成立文件 |  |
|  | 施工项目部成立文件 | 已提交施工项目部成立文件 |  |
|  | 安全组织机构成立文件 | 已提交安全组织机构成立文件 |  |
| 安全管理措施 | 建设管理策划文件 | 已提交建设管理策划文件 | 文件需经盖章有效 |
| 安全投入 | 工程施工合同 | 已提交工程施工合同 | 文件需经盖章有效 |
|  |  | 工程施工合同中安全生产费用单独计列 |  |
|  |  | 对于电网项目，安全生产费用不低于直接工程费的2.9%；对于电源项目，安全生产费用不低于工程合同价的2% |  |
|  | 安全生产费用提取和使用计划 | 已提交安全生产费用提取和使用计划 |  |
| 安全规章制度 | 建设单位安全规章制度清单 | 已提交建设单位安全规章制度清单，包括但不限于： 1.安全生产委员会工作制度； 2.安全责任制度； 3.安全教育培训制度； 4.安全工作例会制度； 5.施工分包安全管理制度； 6.安全检查工作制度； 7.隐患排查治理管理制度； 8.交通安全、消防保卫管理制度； 9.安全信息管理制度； 10.安全考核制度； 11.事故调查、处理、统计、报告制度 | 文件需经盖章有效 |
|  | 监理单位安全规章制度清单 | 已提交监理单位安全规章制度清单，包括但不限于： 1.安全责任制度； 2.安全教育培训制度； 3.安全工作例会制度； 4.安全审查备案制度； 5.安全检查、巡视和旁站工作制度； 6.隐患排查治理管理制度； 7.交通安全管理制度； 8.应急预案与响应制度； 9.安全信息管理制度 |  |
|  | 施工单位安全规章制度清单 | 已提交施工单位安全规章制度清单，包括但不限于： 1.安全生产委员会工作制度； 2.安全责任制度； 3.安全教育培训制度； 4.安全工作例会制度； 5.施工分包安全管理制度； 6.安全施工措施交底制度； 7.安全施工作业票管理制度； 8.文明施工管理制度； 9.施工机械、工器具安全管理制度； 10.脚手架搭拆、使用管理制度； 11.临时用电管理制度； 12.消防保卫管理制度； 13.交通安全管理制度； 14.安全检查制度； 15.隐患排查治理管理制度； 16.安全考核制度； 17.特种作业人员管理制度； 18.危险物品及重大危险源管理制度； 19.现场安全设施和防护用品管理制度； 20.应急管理制度； 21.职业健康管理制度； 22.事故调查、处理、统计、报告制度 |  |
| 施工组织方案 | 工程组织设计 | 已提交工程组织设计（项目管理实施规划） | 文件需经盖章有效 |
|  | 工程组织设计报审表 | 工程组织设计（项目管理实施规划）报审表经建设单位、监理单位审批盖章 |  |
|  | 重大施工方案 | 已提交重大施工方案（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案） |  |
|  | 重大施工方案报审表 | 已提交重大施工方案（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）报审表 |  |
|  |  | 重大施工方案（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）报审表经建设单位、监理单位审批盖章 |  |
|  | 监理规划 | 已提交监理规划 |  |
|  | 监理规划报审表 | 已提交监理规划报审表 |  |
|  |  | 监理规划报审表经建设单位审批盖章 |  |
|  | 监理实施细则 | 已提交监理实施细则 |  |
| 应急预案 | 应急预案清单 | 已提交应急预案清单，包括但不限于： 1.综合应急预案； 2.人身伤亡事故专项应急预案； 3.垮（坍）塌事故专项应急预案； 4.火灾、爆炸事故专项应急预案； 5.触电事故专项应急预案； 6.机械设备突发事件专项应急预案； 7.食物中毒专项应急预案； 8.环境污染事件专项应急预案； 9.恶劣天气专项应急预案； 10.急性传染病专项应急预案； 11.交通事故专项应急预案； 12.地质灾害专项应急预案； 13.洪水灾害专项应急预案 | 文件需经盖章有效 |

附件5-1：电力建设工程保证施工安全措施备案登记表（多个工程）

编号：浙监能安全电力建设工程备案〔****〕*号

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 备案项目 | **工程等**项工程 |
| 单位地址 |  |
| **公司： 你公司报送的“**工程”等*项工程（项目清单见附表）保证施工安全措施的备案材料已收悉，经形式审查符合要求，现予以备案登记。 附表：**公司电力建设工程项目清单 国家能源局浙江监管办公室 ****年**月**日 |  |

注：此表适用于多个工程统一备案。

附表：

**公司电力建设工程项目清单

| 序号 | 项目名称 | 电压等级 | 开工时间 | 计划投产时间 | 建设管理单位 | 核准文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5-2：电力建设工程保证施工安全措施备案登记表（单个工程）

编号：浙监能安全电力建设工程备案〔****〕*号

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案项目 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 上级管理 单位 |  |
| 项目负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 项目工期 |  | 项目类型 |  |
| **公司： 你公司报送的关于**项目保证施工安全措施的备案材料收悉，经形式审查符合要求，现予以备案登记。 国家能源局浙江监管办公室 ****年**月**日 |  |  |  |

注：此表适用于单个工程备案。